DBA部门周度工作闭环管理规范（试行版）

### 一、 目的

针对当前DBA部门面临的业务繁杂、时效性要求高、项目负责人不明确、计划不清晰、交付时间不可控等痛点，为恢复团队秩序，提升交付质量，特重启并固化“周度闭环工作模式”。

### 二、 核心机制：周度计划双轨制

以“周”为单位，将工作划分为“执行期”（周一至周五）和“规划期”（周五晚至周六上午）。

#### 1. 执行期（周一至周五）：专注交付

- 原则：严格按照周末制定的计划执行，严禁非紧急需求插队。

- 目标：确保既定任务按时完成，明确每个任务的负责人和Deadline。

#### 2. 规划期（周五晚至周六上午）：复盘与规划

- 时间：每周五 18:00 至 每周六 12:00（可视情况调整，建议固定）。

- 对象：DBA部门负责人 vs 各业务线/项目组负责人。

- 核心动作：

| 步骤 | 动作名称 | 具体内容 | 解决痛点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | 上周复盘 | 1. 核对上周计划完成率。<br>2. 检讨临时加插事项对计划的影响。<br>3. 明确未完成事项的原因及补救措施。 | 计划不清晰<br>完成时间无法保证 |
| Step 2 | 需求收集 | 汇总各项目组下周的所有开发、运维、变更需求。 | 业务繁杂 |
| Step 3 | 方案与排期 | 1. 评估需求技术可行性，制定解决方案。<br>2. 指定项目负责人（PM）。<br>3. 确认具体的人员安排与时间节点。 | 负责人不明确<br>时效性要求高 |

### 三、 需求分级与响应规则（立规矩）

为保障核心业务运行，同时避免无效干扰，所有需求严格遵循以下分级规则：

#### 1. 常规需求（非紧急）

- 定义：不严重影响客户业务运行，属于日常迭代、优化或查询类工作。

- 提交方式：禁止在工作日零散口头提出。

- 提交时间：统一汇总至每周五的“规划期”提交。

- 响应机制：纳入下周工作计划，按优先级排队处理。

#### 2. 紧急需求（红线级）

- 定义：直接影响客户即时进出口业务、导致系统宕机、数据丢失等严重故障。

- 提交方式：立刻联系DBA部门负责人（电话/微信/当面）。

- 响应机制：

- 启动紧急预案，优先处理。

- 处理完毕后，需在周五复盘时补充记录，说明紧急原因。

- 注：滥用此通道者，将在周会上通报。

### 四、 配套工具与流程（落地保障）

#### 1. 会议制度：周度DBA项目对接会

- 时间：每周五 19:00（示例时间）。

- 参会人：DBA负责人、各项目PM、关键开发人员。

- 产出物：《DBA下周工作计划表》（包含：任务内容、优先级、负责人、预计完成时间）。

#### 2. 沟通渠道规范

- 新建群组：建议建立“DBA-项目对接群”，所有非紧急需求必须在群内以文字形式（或通过工单系统）提报，禁止私聊插队。

- 状态同步：负责人需每日下班前在群内同步关键任务进度。

### 五、 奖惩与考核（试行）

- 对DBA内部：若因计划内工作未按时完成且无正当理由，考核项目负责人。

- 对业务方：若因未按规定汇总需求，在工作日强行插入非紧急任务，DBA有权拒绝执行，由此造成的进度延误由业务方自行承担。

### 给你的建议（执行Tips）

- 第一周最关键：这是立规矩的一周。如果周五有业务方想插队，你必须温和但坚定地说：“按照新规定，这个非紧急需求请汇总到周五晚上的会上，我们统一排期，这样能保证质量。”

- 抓大放小：刚开始不要纠结于所有细节，先抓住“周五开会定计划”和“禁止非紧急插队”这两条主线。

- 数据说话：试运行两周后，统计一下“计划完成率”和“加班时长”，用数据证明这种模式确实减少了无效忙碌。